

**Российская Федерация**

**Ростовская область, Тацинский район**

**Муниципальное образование «Углегорское сельское поселение»**

**Админисрация Углегорского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 10 » марта 2025 года № 46 п.Углегорский

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Углегорского сельского поселения

«Снос аварийного жилищного фонда,

расселенного по областной программе

«Переселение граждан из многоквартирных

домов, признанных аварийными после

1 января 2012г.,в 2017-2030 годах» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 18.07.2018 года № 96 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углегорского сельского поселения», постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 18.07.2018 года № 96.1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Углегорского сельского поселения»

Администрация Углегорского сельского поселения

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г.,в 2017-2030 годах » за 2024 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Углегорского сельского поселения: К.В.Ермакова

Приложение № 1

к постановлению Администрации Углегорского сельского поселения

от 10.03.2025г. № 46

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения**

**«Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной программе**

**«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г.,в 2017-2030 годах »**

**за 2024 год**

***Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный 2024 год***

Актуальность муниципальной программы «Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017-2030 годах» (далее - муниципальная программа) и необходимость ее реализации обусловлены тем, что большинство Объектов угрожают жизни и здоровью граждан, ухудшают внешний облик поселения, сдерживают развитие инфраструктуры, понижают инвестиционную привлекательность поселения.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни

населения, решаются существующие проблемы в рамках муниципальной программы, которая позволит улучшить облик поселения, создать условия для безопасного проживания его жителей.

В целях создания безопасных и благоприятных условий для проживания граждан в поселении улучшаются условия проживания населения поселения, сокращаются аварийные здания на территории поселка. улучшается экологическая обстановка на территории поселения, создается комфортная среда проживания на территории муниципального образования «Углегорское сельское поселение» в рамках реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной программе

«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г.,в 2017-2030 годах », утвержденной постановлением администрации Углегорского сельского поселения от 28 декабря 2020 года № 124 (с изменениями и дополнениями), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий:

Произведен снос аварийного многоквартирного дома по пер.Матросова,11 расходы составили2 805,5 тыс.руб. в т.ч. из местного бюджета выделено 140,3 тыс.руб.из областного бюджета 2 665,2 тыс.руб.

***Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы***

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий .

Основной целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, снос расселенных многоквартирных аварийных домов на территории муниципального образования «Углегорское сельское поселение»;

В рамках программы «Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной программе«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г.,в 2017-2030 годах » предусмотрена реализация основных мероприятий:

*Основное мероприятие 1*. «Расходы на реализацию мероприятий по сносу многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным»;

В рамках основного мероприятия 1. «Расходы на реализацию мероприятий по сносу многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным» в 2024году израсходовано 0,0тыс.руб.

*Основное мероприятие 2*. «Расходы на снос расселенных аварийных многоквартирных домов в рамках муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов,признанных

аварийными после 1 января 2012 г., в 2017-2030 годах»

(снос многоквартирного дома пер.Матросова,11 п.Углегорский);

*В рамках основного мероприятия* «Расходы на снос расселенных аварийных многоквартирных домов» в 2024 году израсходовано 2 805,5 тыс.руб.из них местные средства 140,3 тыс.руб. областные средства 2 665,1 тыс.руб.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

***Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.***

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы, не выявлены.

***Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и не бюджетных средств на реализацию муниципальной программы***

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 2 805,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 140,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 2 665,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из районного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Углегорского сельского поселения Тацинского района № 145 от 26.12.2024 года «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Углегорского сельского поселения Тацинского района от 27 декабря 2023 года №107 «О бюджете Углегорского сельского поселения Тацинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 2 805,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2 805,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –140,3 тыс. рублей;

областной бюджет –2 665,2 тыс. рублей;

районный бюджет – 0,0 тыс. рублей

поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2 805,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 140,3 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 2 665,1 тыс. рублей;

районный бюджет – 0,0 тыс. рублей

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения» за 2024 г. приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

***Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей***

***муниципальной программы за 2024 год***

Муниципальной программой предусмотрено 4 показателя, фактические значения которых соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Углегорского сельского поселения» за 2024г. приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

***Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы***

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и их плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 равна 1;

целевого показателя 2 равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1.

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2024 году из 2 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 1.

Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1 (2/1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, областного и районного бюджетов безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0 (2/1*).*

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

2 805,5 тыс. рублей / 2 805,4 тыс. рублей =1,0

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: 2 805,5/ 2 805,4 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 Х 0,5 + 1 Х 0,3 + 1 Х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2024 году является высоким.

Результаты оценки бюджетной эффективности приведены в приложениях №4-№8 к отчету о реализации муниципальной программы.

***Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы***

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы   
в 2024 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

По итогам 2024 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета поселения.

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной программе«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г.,в 2017-2030 годах » является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 28.12.2024 №245 утвержден Единый аналитический план реализации муниципальной программы на 2025 год.

Решением Собрания депутатов Углегорского сельского поселения от 26.12.2024 № 146 «О бюджете Углегорского сельского поселения Тацинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2025-2027 годах.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация.

Приложение №1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Программа 1. « » | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.  Ра Расходы на реализацию мероприятий по сносу многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным | Администрация Углегорского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Улучшение условий проживания граждан | Сокращение аварийных зданий на территории поселения | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Расходы на снос расселенных аварийных многоквартирных домов | Администрация Углегорского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Улучшение условий проживания граждан | Сокращение аварийных зданий на территории поселения | - |

### 

### Приложение № 2

### Сведения

### об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной программе«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г.,в 2017-2030 годах» за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, (тыс. руб.)предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.)<1> |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная  программа | «Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной программе«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г.,в 2017-2030годах» | всего [<3>](#Par1127) | 2 805,5 | 2 805,5 | 2 805,4 |
| местный бюджет | 140,3 | 140,3 | 140,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | 2665,2 | 2665,2 | 2665,1 |
| - бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. | Расходы на реализацию мероприятий по сносу многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным | всего [<3>](#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2. | Расходы на снос расселенных аварийных многоквартирных домов | всего [<3>](#Par1127) | 2 805,5 | 2 805,5 | 2 805,4 |
| местный бюджет | 140,3 | 140,3 | 140,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | 2 665,2 | 2 665,2 | 2 665,1 |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

### Приложение 3

### Сведения

### о достижении значений показателей муниципальной программы Углегорского сельского поселения

### «Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной программе«Переселение граждан из многоквартирных домов,

### признанных аварийными после 1 января 2012г.,в 2017-2030 годах » за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы, | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
|  |  | год,предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «» Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной программе«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г.,в 2017-2030 годах» | | | | | |
| 1 | Показатель (индикатор) 1. Количество сносимых расселенных ветхих домов | % | 0 | 40 | 40 | - |

### Приложение №4

### ИНФОРМАЦИЯ

### о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

### проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы(по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)<1> | Ожидаемыйрезультат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа « Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной программе«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г.,в 2017-2030 годах» | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Ос Основное мероприятие 1. Расходы на реализацию мероприятий по сносу многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 2. Расходы на снос расселенных аварийных многоквартирных домов | - | - | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №5 ИНФОРМАЦИЯ  о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Углегорского сельского поселения  при реализации основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий  и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном 2024 году | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | | |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | | | | Объем фактических расходов | | | | | | |
| за счет средств областного бюджета | | | | за счет средств районного или местного бюджета | | |
| тыс. рублей | | % | | тыс. рублей | % | |
| 1 | 2 | | | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | |
| 1 | Муниципальная программа «Снос аварийного жилищного фонда, расселенного по областной программе«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г.,в 2017-2030 годах» » | | | | 0,0 | | 0,0 | | 4 435,4 | 100% | |
| 2 | Основное мероприятие 1. Расходы на реализацию мероприятий по сносу многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3 | Основное мероприятие 2. Расходы на снос расселенных аварийных многоквартирных домов | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
|  | ВСЕГО: | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |

Приложение №6

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

муниципальных бюджетных и автономных учреждений Углегорского сельского поселения в отчетном 2024 году

( тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2024<1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Углегорского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | Остаток на 01.01.2025  <2> |
| всего | в том числе: | | | | | всего | в том числе: | | | |
| оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |
| Администрация Углегорского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №7

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета,

безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 4 | 4 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 1 | 1 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Приложение №8

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 4 | 4 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 1 | 1 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |