ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории

Углегорского сельского поселения на 2010-2013 годы»

по состоянию на 1 июля  2011 года

тыс. руб.

| N п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2011 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер. Зеленый | Администрация Углегорского сельского поселения | Местный бюджет | 4768.9 | 0 | Финансирование будет проводится в августе-сентябре 2011 года Вывод: программа целесообразна к дальнейшему финансированию в 2011 году |
| 2. | Содержание и ремонт наружного освещения улично-дорожной сети | Администрация Углегорского сельского поселения | Местный бюджет | 341.1 | 83.4 | Показатели: выполнены в полном объеме Финансирование из местного бюджета выполнено на 24,4 %. Вывод: программа целесообразна к дальнейшему финансированию в 2011 году. |
|  | ИТОГО: |  |  | 5110.0 | 83.4 |  |

Глава Углегорского сельского поселения __________________ А.Н.Аксенов

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Повышение безопасности дорожного движения на территории

Углегорского сельского поселения на 2010-2013 годы»

по состоянию на 1 июля  2011 года

| Задачи, целевые индикаторы и показатели |  | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | на начало реализации программы | по состоянию на 01.07.2011 | плановое, к концу реализации программы |
| Цель 1 Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры; обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах Углегорского сельского поселения |  |  |  |  |
| Задача 1. Поддержание автомобильных дорог муниципального значения на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог Показатель: Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер. Зеленый | тыс. руб. | 4768,9 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2. Сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог Показатель: Содержание наружного освещения улично-дорожной сети | тыс. руб. | 341,1 | 83,4 | 108,8 |

Вывод:

Работы по капитальному ремонту дорог и содержанию наружного освещения улично-дорожной сети в целом приводят к улучшению «дорожных условий» и способствуют:

повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

повышению транспортной доступности;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий.