ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы

«Благоустройство территории Углегорского

сельского поселения на 2011-2013 годы»

по состоянию на 1 июля 2011 года

тыс. руб.

| N п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2011 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение обкосов территории поселения | Администрация Углегорского сельского поселения | Местный бюджет | 76,1 | 39,1 | Показатели: выполнены на 50 % Финансирование из местного бюджета выполнено на 50%. Вывод: программа эффективна и целесообразна к дальнейшему финансированию в 2011 году |
| 2 | Уборка и благоустройство поселения | Администрация Углегорского сельского поселения | Местный бюджет | 23,4 | 0,0 | Финансирование будет осуществлено в июле 2011 года |
|  | ИТОГО: |  |  | 99,5 | 39,4 |  |

Глава Углегорского сельского поселения __________________ А.Н.Аксенов

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории Углегорского

сельского поселения на 2011-2013 годы»

по состоянию на 1 июля  2011 года

| Задачи, целевые индикаторы и показатели |  | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | на начало реализации программы | по состоянию на 01.07.2011 | плановое, к концу реализации программы |
| Цель 1 Совершенствование системы благоустройства Углегорского сельского поселения, улучшение внешнего вида пос. Углегорский и создание комфортных условий для проживания и отдыха населения. |  |  |  |  |
| Задача 1. Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый, паслен колючий) Показатель: Проведение обкосов территории поселения | тыс. руб. | 76,1 | 39,1 | 0,0 |
| Задача 2. Приведение в лучшее состояние объектов благоустройства поселения Показатель: уборка и благоустройство поселения | тыс. руб. | 23,4 | - | - |

Вывод:

Дальнейшее поэтапное осуществление долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения на 2011-2013 годы» способствует:

- улучшению состояния территорий Углегорского сельского поселения;

- к привитию жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории Углегорского сельского поселения.