ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы

«Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами

на территории Углегорского сельского поселения на 2010 – 2013 годы»

по состоянию на 1 июля 2011 года

тыс. руб.

| N п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2011 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилого дома № 5 по пер. Матросова в пос. Углегорский Тацинского района | Администрация Углегорского сельского поселения, Углегорское МПП ЖКХ | Областной бюджет | 171,2 | 171.2 | Показатели: выполнены в полном объеме Финансирование из областного бюджета выполнено на 100%. |
| 2. | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по пер. Матросова в пос. Углегорский Тацинского района | Администрация Углегорского сельского поселения, Углегорское МПП ЖКХ | Областной бюджет | 18194,7 | 0,0 | Финансирование будет осуществляться в июле, августе, сентябре 2011 года |
|  | ИТОГО: |  |  | 18365,9 | 171,2 |  |

Глава Углегорского сельского поселения __________________ А.Н.Аксенов

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Углегорского сельского поселения на 2010 – 2013 годы»

по состоянию на 1 июля  2011 года

| Задачи, целевые индикаторы и показатели |  | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | на начало реализации программы | по состоянию на 01.07.2011 | плановое, к концу реализации программы |
| Цель 1 Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для управления многоквартирными домами на территории Углегорского сельского поселения. Показатель: Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт Показатель: Капитальный ремонт жилого дома № 5 по пер. Матросова в пос. Углегорский Тацинского района | тыс. руб. тыс. рублей | 171,2 18194,7 | 171,2 0,0 | 0,0 0,0 |

Вывод:

Выполнение данных мероприятий в дальнейшем позволит обеспечить проведение капитального ремонта многоквартирного жилого дома № 5 по пер. Матросова.