ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

в Углегорском сельском поселении на 2011-2013 годы»

по состоянию на 1 июля 2011 года

тыс. руб.

| N п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2011 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация водоснабжения в Углегорском сельском поселении, в том числе приобретение труб и насосов | Администрация Углегорского сельского поселения, Углегорское МПП ЖКХ | Местный бюджет | 700,0 | 665,5 | Показатели: выполнены в полном объеме Финансирование из местного бюджета выполнено на 100%. |
|  | ИТОГО: |  |  | 700.0 | 665,5 |  |

Глава Углегорского сельского поселения __________________ А.Н.Аксенов

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Углегорском сельском поселении на 2011-2013 годы»

по состоянию на 1 июля  2011 года

| Задачи, целевые индикаторы и показатели |  | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | на начало реализации программы | по состоянию на 01.07.2011 | плановое, к концу реализации программы |
| Цель 1 Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, сдерживание темпов роста тарифов |  |  |  |  |
| Задача 1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, доступность для граждан размера платы за коммунальные услуги Показатель: Организация водоснабжения в Углегорском сельском поселении, в том числе приобретение труб и насосов | тыс. руб. | 700,0 | 665,5 | 0,0 |

Вывод:

Работы по организации водоснабжения в Углегорском сельском поселении приводят к улучшению экологической обстановки в п. Углегорский. К снижению тарифов на услуги.

Замена центрального водопровода снизит утечки воды, а также позволит сэкономить электроэнергию, материалы на проведение аварийных ремонтных работ и в дальнейшем уменьшит затраты на ремонт и эксплуатацию.