## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

## «УГЛЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

## __________________________________________________________________

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря  2017 г.                           № 74                           пос. Углегорский

Об утверждении Плана реализации

муниципальной программы

«Благоустройство территории

Углегорского сельского поселения» на 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,

Постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 16.08.2013г. № 90 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Углегорского сельского поселения»-

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.	Утвердить План реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения»на 2018 год согласно приложению.

2.	Настоящее постановление подлежит опубликованию в установленном порядке в периодическом информационном бюллетене «Углегорский вестник» и на официальном сайте Углегорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет.

3.       Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Углегорского

сельского  поселения                                                             Л.Л.Качурина

Приложение

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от 29.12.2017 г. № 74

План

реализации муниципальной  программы «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения» на 2018 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2018 год (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие «Озеленение территории» | специалист Администрации Углегорского сельского поселения по вопросам ЖКХ | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | 2018 г. | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Мероприятия по содержанию территории поселения | специалист Администрации Углегорского сельского поселения по вопросам ЖКХ | Улучшение внешнего вида поселения, повышение комфорности проживания жителей поселения | 2018 г. | 175,0 | 0,0 | 175,0 | 0,0 |
| Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории сельского поселения | специалист Администрации Углегорского сельского поселения по вопросам ЖКХ | Снижение количества безнадзорных животных, обитающих на территории сельского поселения | 2018 г. | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  | 2018 г. | 285,0 | 0,0 | 285,0 | 0,0 |