## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

## «УГЛЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

## __________________________________________________________________

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря  2017 г.                        №  75                        пос. Углегорский

Об утверждении Плана реализации

муниципальной программы

«Обеспечение доступным и

комфортным жильем населения

Углегорского сельского поселения» на 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 16.08.2013г. № 90 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Углегорского сельского поселения»-

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.	Утвердить План реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углегорского сельского поселения» на 2017 год согласно приложению.

2.	Настоящее постановление подлежит опубликованию в установленном порядке в периодическом информационном бюллетене «Углегорский вестник» и на официальном сайте Углегорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет.

3.       Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Углегорского

сельского  поселения                                                             Л.Л.Качурина

Приложение

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения

от 29.12.2017 г. № 75

План реализации муниципальной  программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Углегорского сельского поселения»  на 2018 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2018 год (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в рамках муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углегорского сельского поселения» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | Администрация Углегорского сельского поселения | Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда | 2018 г. | 40036,9 | 38035,0 | 2031,9 | 0,0 |
| Расходы на подготовку оценки рыночной и ликвидационной стоимости недвижимого имущества в рамках муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углегорского сельского поселения" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Администрация Углегорского сельского поселения |  | 2018 г. | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  | 2018 г. | 40066,9 | 38035,0 | 2061,9 | 0,0 |