АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАЦИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 февраля 2012 г.	                        № 11                                  п. Углегорский

Об утверждении отчета о ходе работ

по долгосрочной целевой

программе «Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры

в Углегорском сельском поселении

на 2011 – 2014 годы», по результатам за 2011 год.

В соответствии с постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 30.12.2011 № 145 «О Порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ»

Постановляю:

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Углегорском сельском поселении на 2011 – 2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 24.09.2010 года № 59 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Углегорском сельском поселении на 2011 – 2014 годы», по результатам за 2011 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Углегорского

сельского поселения                                                                     Аксенов А. Н.

Приложение

к постановлению № 11 от 21.02.2012

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Углегорском сельском поселении на 2011 – 2014 годы»

(наименование  долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» января 2012 г.

(представляется по итогам года, до 25-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Углегорского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 2169,3 |  |  | 2169,3 |  | 2169,3 |  |  | 2169,3 |  |  |
|  | Всего по под-прог-рамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 1 Организация водоснабжения в Углегорском сельском поселении, в том числе приобретение труб и насосов |  |  |  |  |  | 665,5 |  |  | 665,5 |  | 665,5 |  |  | 665,5 |  |  |
|  | Мероприятие № 2 Организация теплоснабжения в Углегорском сельском поселении |  |  |  |  |  | 793,8 |  |  | 793,8 |  | 665,5 |  |  | 665,5 |  |  |
|  | Мероприятие № 3 Взнос в уставный фонд Углегорского МПП ЖКХ на развитие социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  | 710,0 |  |  | 710,0 |  | 710,0 |  |  | 710,0 |  |  |

* Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.

Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали-зации Про-граммы | 2 год реали-зации Про- граммы | 3 год реали-зации Про- граммы | и так далее по годам реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатель результативности 1 Организация водоснабжения в Углегорском сельском поселении, в том числе приобретение труб и насосов | руб. | 665,5 |  |  |  |
| 2. | Показатель результативности 2 Организация теплоснабжения в Углегорском сельском поселении | руб. | 793,8 |  |  |  |
| 3. | Показатель результативности 3 Взнос в уставный фонд Углегорского МПП ЖКХ на развитие социальной инфраструктуры | руб. | 710,0 |  |  |  |
| 4. | Показатель результативности 4 Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений пос. Углегорский | руб. |  | 3488,4 |  |  |
| 5. | Показатель результативности 5 Капитальный ремонт водопроводно-канализационной сети | руб. |  |  | 1162,8 |  |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Углегорском сельском поселении на 2011 – 2014 годы»

за отчетный 2011 финансовый год и за весь период реализации 2010-2014 годы

| № п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реали- зации Про- граммы | 2-й год реали- зации Про-граммы | 3-й год реали- зации Про- граммы | и так далее по годам реали- зации Про- граммы | 1-й год реали- зации Про- граммы | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | 2-й год реали- зации Про- граммы | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | 3-й год реали- зации Про- граммы | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | и так далее по годам реали- зации Про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результативности 1 Организация водоснабжения в Углегорском сельском поселении, в том числе приобретение труб и насосов | руб. | 665,5 |  |  |  | 665,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности 2 Организация теплоснабжения в Углегорском сельском поселении | руб. | 793,8 |  |  |  | 793,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности 3 Взнос в уставный фонд Углегорского МПП ЖКХ на развитие социальной инфраструктуры | руб. | 710,0 |  |  |  | 710,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности 4 Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений пос. Углегорский | руб. |  | 3488,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности 5 Капитальный ремонт водопроводно-канализационной сети | руб. |  |  | 1162,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вывод:

Работы по организации водоснабжения в Углегорском сельском поселении приводят к улучшению экологической обстановки в п. Углегорский. К снижению тарифов на услуги.

Замена центрального водопровода снизит утечки воды, а также позволит сэкономить электроэнергию, материалы на проведение аварийных ремонтных работ и в дальнейшем уменьшит затраты на ремонт и эксплуатацию.

Долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Углегорском сельском поселении на 2011 – 2014 годы» эффективна, целесообразна к финансированию в 2012 году.