АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАЦИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 февраля 2012 г.	                        № 12                                  п. Углегорский

Об утверждении отчета о ходе работ

по долгосрочной целевой

программе «Повышение безопасности

дорожного движения на территории

Углегорского сельского поселения

на 2010-2014 годы», по результатам за 2011 год.

В соответствии с постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 30.12.2011 № 145 «О Порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ»

Постановляю:

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углегорского сельского поселения на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 29.12.2009 года № 65 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углегорского сельского поселения на 2010-2014 годы», по результатам за 2011 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Углегорского

сельского поселения                                                                     Аксенов А. Н.

Приложение

к постановлению № 12 от 21.02.2012

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углегорского сельского поселения на 2010-2014 годы»

(наименование  долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» января 2012 г.

(представляется по итогам года, до 25-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Углегорского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 4865,3 |  | 4106,0 | 759,3 |  | 4008,9 |  | 3227,6 | 781,3 |  | 3890,7 |  | 3125,8 | 764,9 |  |  |
|  | Всего по под-прог-рамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 1 Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер. Зеленый | 4768,9 |  | 4106,0 | 662,9 |  | 3793,1 |  | 3227,6 | 565,5 |  | 3674,9 |  | 3125,8 | 549,1 |  | 118,2 Не освоение средств связано с тем что, оплата произведена за фактически выполненные объемы работ |
|  | Мероприятие № 2 Содержание и ремонт наружного освещения улично-дорожной сети | 96,4 |  |  | 96,4 |  | 215,8 |  |  | 215,8 |  | 215,8 |  |  | 215,8 |  |  |
| и т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.

Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали-зации Про-граммы | 2 год реали-зации Про- граммы | 3 год реали-зации Про- граммы | и так далее по годам реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатель результативности 1 Зимнее содержание автомобильных дорог поселения | руб. | 7,2 | 0,0 | 36,2 |  |
| 2. | Показатель результативности 2 Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер. Зеленый | руб. | 0,0 | 3793,1 | 0,0 |  |
| 3. | Показатель результативности 3 Восстановление грунтового полотна автомобильной дороги по улице Степная | руб. |  |  | 146,3 |  |
| 4. | Показатель результативности 4 Содержание и ремонт наружного освещения улично-дорожной сети | руб. | 232,1 | 215,8 | 485,4 |  |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Углегорского сельского поселения на 2010-2014 годы»

за отчетный 2011 финансовый год и за весь период реализации 2010-2014 годы

| № п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реали- зации Про- граммы | 2-й год реали- зации Про-граммы | 3-й год реали- зации Про- граммы | и так далее по годам реали- зации Про- граммы | 1-й год реали- зации Про- граммы | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | 2-й год реали- зации Про- граммы | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | 3-й год реали- зации Про- граммы | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | и так далее по годам реали- зации Про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результативности 1 Зимнее содержание автомобильных дорог поселения | руб. | 7,2 | 0,0 | 36,2 |  | 7,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности 2 Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер. Зеленый | руб. | 0,0 | 3793,1 | 0,0 |  |  |  | 3674,9 | 96,9 |  |  |  |
|  | Показатель результативности 3 Восстановление грунтового полотна автомобильной дороги по улице Степная | руб. |  |  | 146,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности 4 Содержание и ремонт наружного освещения улично-дорожной сети | руб. | 232,1 | 215,8 | 485,4 |  | 232,1 | 0,0 | 215,8 | 0,0 |  |  |  |

Вывод:

Работы по капитальному ремонту дорог и содержанию наружного освещения улично-дорожной сети в целом приводят к улучшению «дорожных условий» и способствуют:

повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

повышению транспортной доступности;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий.

Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углегорского сельского поселения на 2010-2014 годы» эффективна, целесообразна к финансированию в 2012 году.