АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАЦИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 февраля 2012 г.	                        № 13                                  п. Углегорский

Об утверждении отчета о ходе работ

по долгосрочной целевой

программе «Капитальный ремонт

многоквартирных домов  и создание

условий для управления многоквартирными

домами на территории Углегорского сельского поселения

на 2010 – 2014 годы», по результатам за 2011 год.

В соответствии с постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 30.12.2011 № 145 «О Порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ»

Постановляю:

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Углегорского сельского поселения на 2010 – 2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 24.09.2010 года № 60 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Углегорского сельского поселения на 2010 – 2014 годы», по результатам за 2011 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Углегорского

сельского поселения                                                                     Аксенов А. Н.

Приложение

к постановлению № 13 от 21.02.2012

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий «Капитальный ремонт многоквартирных домов  и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Углегорского сельского поселения на 2010 – 2014 годы»

(наименование  долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» января 2012 г.

(представляется по итогам года, до 25-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Углегорского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 171,2 |  | 171,2 |  |  | 17778,0 |  | 17640,0 | 138,0 |  | 17380,6 |  | 17242,6 | 138,0 |  | 397,4 |
|  | Всего по под-прог-рамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 1 Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилого дома № 5 по пер. Матросова в пос. Углегорский Тацинского района | 171,2 |  | 171,2 |  |  | 171,2 |  | 171,2 |  |  | 171,2 |  | 171,2 |  |  |  |
|  | Мероприятие № 2 Капитальный ремонт жилого дома № 5 по пер. Матросова в пос. Углегорский Тацинского района |  |  |  |  |  | 17468,8 |  | 17468,8 |  |  | 17071,4 |  | 17071,4 |  |  | 397,4 Не освоены средства на инженерно-геодезическое наблюдение за осадками дома и проверку качества экспертных грунтов, в связи с тем, что данные работы проводятся по истечению 12 месяцев после проведения работ по капитальному ремонту жилого фонда. |
|  | Мероприятие № 3 Дополнительное техническое обследование многоквартирных жилых домов № 20, 21, 22, 23, 24, расположенных по ул. Степная |  |  |  |  |  | 138,0 |  |  | 138,0 |  | 138,0 |  |  | 138,0 |  |  |
| и т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.

Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали-зации Про-граммы | 2 год реали-зации Про- граммы | 3 год реали-зации Про- граммы | и так далее по годам реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатель результативности 1 Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилого дома № 5 по пер. Матросова в пос. Углегорский Тацинского района | руб. | 1488,8 | 171,2 |  |  |
| 2. | Показатель результативности 2 Капитальный ремонт жилого дома № 5 по пер. Матросова в пос. Углегорский Тацинского района | руб. | - | 17468,8 |  |  |
| 3. | Показатель результативности 3 Дополнительное техническое обследование многоквартирных жилых домов № 20, 21, 22, 23, 24, расположенных по ул. Степная | руб. | - | 138,0 |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы

«Капитальный ремонт многоквартирных домов  и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Углегорского сельского поселения на 2010 – 2014 годы»

за отчетный 2011 финансовый год и за весь период реализации 2010-2014 годы

| № п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реали- зации Про- граммы | 2-й год реали- зации Про-граммы | 3-й год реали- зации Про- граммы | и так далее по годам реали- зации Про- граммы | 1-й год реали- зации Про- граммы | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | 2-й год реали- зации Про- граммы | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | 3-й год реали- зации Про- граммы | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | и так далее по годам реали- зации Про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результативности 1 Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилого дома № 5 по пер. Матросова в пос. Углегорский Тацинского района | руб. | 1488,8 | 171,2 |  |  | 1488,8 | - | 171,2 | - |  |  |  |
|  | Показатель результативности 2 Капитальный ремонт жилого дома № 5 по пер. Матросова в пос. Углегорский Тацинского района | руб. | - | 17468,8 |  |  | - | - | 17071,4 | 97,7 |  |  |  |
|  | Показатель результативности 3 Дополнительное техническое обследование многоквартирных жилых домов № 20, 21, 22, 23, 24, расположенных по ул. Степная | руб. | - | 138,0 |  |  | - | - | 138,0 | - |  |  |  |

Долгосрочная целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов  и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Углегорского сельского поселения на 2010 – 2014 годы» эффективна и в дальнейшем целесообразна к финансированию.