АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАЦИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 февраля 2012 г.	                        № 14                                  п. Углегорский

Об утверждении отчета о ходе работ

по долгосрочной целевой

программе «Благоустройство территории

Углегорского сельского поселения

на 2011-2014 годы», по результатам за 2011 год.

В соответствии с постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 30.12.2011 № 145 «О Порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ»

Постановляю:

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории  Углегорского сельского поселения на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 15.09.2010 года № 56 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории  Углегорского сельского поселения на 2011-2014 годы», по результатам за 2011 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Углегорского

сельского поселения                                                                     Аксенов А. Н.

Приложение

к постановлению № 14 от 21.02.2012

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения на 2010-2014 годы»

(наименование  долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 01 »  января  2012 г.

(представляется по итогам года, до 25-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Углегорского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го |  | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | федеральный бюджет* |  | област-ной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |
|  | Всего по Программе | - |  |  |  |  |  | 127,9 |  |  | 127,9 |  | 127,9 |  |  |  |  |  | 127,9 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по под-прог-рамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 1 «Озеленение» | - |  |  |  |  |  | 95,4 |  |  | 95,4 |  | 95,4 |  |  |  |  |  | 95,4 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 2 «Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений» | - |  |  |  |  |  | 32,5 |  |  | 32,5 |  | 32,5 |  |  |  |  |  | 32,5 |  |  |  |  |  |
| и т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.

Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали-зации Про-граммы | 2 год реали-зации Про- граммы | 3 год реали-зации Про- граммы | и так далее по годам реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Озеленение Показатель результативности 1 Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый, паслен колючий) Проведение обкосов территории поселения | тыс.руб. | 95.4 | 88.0 | 88.0 |  |
| 2. | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений Показатель результативности 1 Приведение в лучшее состояние объектов благоустройства поселения. Уборка и благоустройство поселения | тыс.руб. | 32.5 | 90.0 | 55.9 |  |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы

«Благоустройство территории Углегорского сельского поселения на 2010-2014 годы»

за отчетный 2011 финансовый год и за весь период реализации 2010-2014 годы

| № п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реали- зации Про- граммы | 2-й год реали- зации Про-граммы | 3-й год реали- зации Про- граммы | и так далее по годам реали- зации Про- граммы | 1-й год реали- зации Про- граммы | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | 2-й год реали- зации Про- граммы | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | 3-й год реали- зации Про- граммы | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | и так далее по годам реали- зации Про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Озеленение Показатель результатив- ности 1 Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый, паслен колючий) Проведение обкосов территории поселения | тыс.руб. | 95.4 | 88.0 | 88.0 |  | 95.4 | - |  |  |  |  |  |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений Показатель результатив- ности 1 Приведение в лучшее состояние объектов благоустройства поселения. Уборка и благоустройство поселения | тыс.руб. | 32.5 | 90.0 | 55.9 |  | 32.5 | - |  |  |  |  |  |

Вывод:

Дальнейшее поэтапное осуществление долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения на 2011-2014 годы» способствует:

- улучшению состояния территорий Углегорского сельского поселения;

- привитию жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории Углегорского сельского поселения.

Долгосрочная целевая программа «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения на 2010-2014 годы» эффективна, целесообразна к финансированию в 2012 году.