АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАЦИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2012 года                          № 21                                 пос. Углегорский

О внесении изменений в постановление

Главы Углегорского сельского поселения

от 29.12.2009 г. № 65 «Об утверждении долгосрочной

целевой программы «Повышение безопасности

дорожного движения на территории

Углегорского сельского поселения на 2010-2014 годы»

В соответствии  с постановлением Администрации Углегорского сельского поселения  от  07.08.2009года № 36 «О порядке разработки долгосрочных целевых программ поселения,  их формирования  и  реализации и порядке разработки ведомственных целевых программ поселения, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Администрации Углегорского сельского поселения от 29.12.2009г. № 65 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углегорского сельского поселения на 2010-2014 годы» следующие изменения:

1.1 Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Углегорского

сельского поселения							А.Н. Аксенов

Приложение №  1

к постановлению

ПАСПОРТ

Долгосрочной целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Углегорского сельского поселения на 2010 - 2014 г.г.»

| Наименование Программы | Повышение безопасности дорожного движения на территории Углегорского сельского поселения на 2010 – 2014 годы |
| --- | --- |
| Инициатор разработки проекта Программ | Администрация Углегорского сельского поселения |
| Основание для разработки программы | Постановление от 07.08.2009 года № 36 «О порядке разработки долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке разработки ведомственных целевых программ поселения, их формирования и реализации» |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Углегорского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Сектор экономики и финансов и специалист по вопросам муниципального хозяйства Администрации Углегорского сельского поселения |
| Основная цель Программы | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры; обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах Углегорского сельского поселения |
| Основные задачи Программы | Сокращение дорожно-транспортного травматизма. Поддержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог за счет текущего и капитального ремонта автомобильных дорог. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2010 -2014 годы |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | Паспорт долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углегорского сельского поселения на 2010 – 2014 годы». Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели Программы. Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы. Раздел 4. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы. Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы. Приложение № 1. Перечень мероприятий, объемы и источники их финансирования Программа не содержит подпрограмм. Мероприятия Программы: мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования; мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования; мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования; предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет средств Фонда софинансирования расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров; мероприятия по содержанию и ремонту наружного освещения улично-дорожной сети, мероприятия по установке и замене дорожных знаков, выпиловке деревьев с участков дорог с опасными сочетаниями радиусов кривых в плане углов поворота, окашиванию обочин дорог на территории поселения. |
| Исполнители Программы | Администрация Углегорского сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составляет: в 2010 – 2014 годах – 10120,847 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 7167,488 тыс. рублей; средства местных бюджетов (объемы финансирования за счет средств местных бюджетов определяются соответствующими нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований Ростовской области). Объем финансирования по годам: 2010 год – 239,351 тыс. рублей; 2011 год – 4008,905 тыс. рублей; 2012 год – 4612,591 тыс. рублей; 2013 год –681,700 тыс. рублей. 2014 год – 578,300 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы Целевые индикаторы и показатели | Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: протяженность участков автомобильных дорог муниципального значения, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований, – 1,5 км; сокращение количества ДТП; снижение транспортного риска; снижение социального риска. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Углегорского сельского поселения в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

1.1. Влияние развития сети автомобильных дорог

на экономику Углегорского сельского поселения

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния поселения, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

удобство и комфортность передвижения;

скорость движения;

пропускная способность;

безопасность движения;

экономичность движения;

долговечность;

стоимость содержания;

экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности является максимальное удовлетворение потребности населения.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения в Углегорском поселении и т.д.

В целом улучшение «дорожных условий» приводит к:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

повышению транспортной доступности;

снижению последствий стихийных бедствий;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Таким образом, «дорожные условия» оказывают влияние на все важные показатели экономического развития поселения.

1.2. Проблемы развития сети автомобильных дорог

общего пользования в Углегорском сельском поселении.

В настоящее время  протяженность улично-дорожной сети, находящихся в муниципальной собственности Углегорского сельского поселения составляет–34 километра 842 метра.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной сети в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Для обеспечения прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуются реконструкция перегруженных участков автомобильных дорог, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог.

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации,

целевые индикаторы и показатели Программы

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

поддержание автомобильных дорог муниципального значения на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог муниципального  значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог муниципального значения за счет реконструкции автомобильных дорог с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта;

предоставление средств из бюджета муниципального образования «Углегорское сельское поселение», субсидий из областного бюджета за счет средств Фонда софинансирования расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и тротуаров.

Срок реализации Программы: 2010 – 2014 годы.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей областного бюджета, бюджета поселения, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году.

Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение,

перечень мероприятий с разбивкой по годам,

источникам финансирования Программы

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог муниципального значения.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог муниципального значения.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог муниципального значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог муниципального значения.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог муниципального значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

4. Мероприятия по содержанию и ремонту наружного освещения улично-дорожной сети, мероприятия по установке и замене дорожных знаков, выпиловке деревьев с участков дорог с опасными сочетаниями радиусов кривых в плане углов поворота, окашиванию обочин дорог на территории поселения.

Реализация мероприятий позволит сократить количество ДТП на территории поселения.

Раздел 4. Механизм реализации, организация управления

и контроль за ходом реализации Программы

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик Программы – Администрация Углегорского сельского поселения.

Реализация Программы осуществляется на основе:

Муниципальных контрактов, заключённых в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

Условий, порядка и правил, утверждённых федеральными и областными нормативными правовыми актами.

Механизм реализации Программы включает в себя:

- Подготовку распоряжений, положений, смет, программ, утверждённых Главой Администрации Углегорского сельского поселения;

- Распределение финансовых средств, направленных на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, содержание и ремонт наружного освещения улично-дорожной сети, установку и замену дорожных знаков, выпиловку деревьев и окашивание обочин дорог.

Ежеквартально собирать информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования

Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических

и экологических последствий от реализации Программы

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него.

«Транспортный эффект» заключается в получении прямых выгод, получаемых в результате улучшения «дорожных условий», для лиц, пользующихся автомобильными дорогами. «Транспортный эффект» включает в себя экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение риска дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения и улучшение удобства в пути следования. «Внетранспортный эффект» связан с влиянием совершенствования и развития сети, автомобильных дорог муниципального  значения на социально-экономическое развитие поселения и экологическую обстановку. К числу социально-экономических последствий модернизации и развития сети, автомобильных дорог Углегорского сельского поселения  относятся:

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

снижение аварийности на дорогах.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах Углегорского сельского поселения.

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

протяженность участков автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований, – 1,5 км;

сокращению количества ДТП на территории поселения.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание автомобильных дорог поселения на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог за счет капитального ремонта дорог.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к  долгосрочной

целевой программе

по повышению безопасности

дорожного движения

на территории Углегорского

сельского поселения

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий, объемы и источники их финансирования

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Сумма тыс. руб. | Источник финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зимнее содержание автомобильных дорог поселения | 2010 2011 2012 2013 2014 | 7,243 0,0 36,200 36,200 36,200 | бюджет поселения | обл. бюдж. обл. бюдж. обл. бюдж. |  |
| - Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | 0,0 |  |  |  |
|  | пер. Зеленый | 2011 | 3227,549 521,056 | бюдж. пос. | обл. бюдж. |  |
|  | тротуар по ул. Нечаева от пер. Советский до пер. Школьный и от пер. Кошевого до пер. Строительного | 2012 | 1100,115 179,088 |  | обл. бюдж. | бюдж. района |
|  | пер. Октябрьский в п. Углегорский | 2012 | 2292,324 373,164 |  | обл. бюдж. | бюдж. района |
|  | Восстановление грунтового полотна автомобильной дороги по улице Степная | 2012 | 146,300 |  | обл. бюдж. |  |
|  | Восстановление грунтового полотна автомобильной дороги по пер. Строительный | 2013 | 146,300 |  | обл. бюдж. |  |
|  | Восстановление грунтового полотна автомобильной дороги по пер. Почтовый | 2014 | 146,300 |  | обл. бюдж. |  |
| 2.1 | Осуществление строительного контроля за капитальным ремонтом автомобильной дороги по пер. Зеленый | 2011 | 44,475 | бюдж пос. |  |  |
| 3. | Установка дорожных знаков | 2010 2011 2012 2013 2014 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | бюджет поселения |  |  |
| 4. | Выпиловка деревьев | 2010 2011 2012 2013 2014 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | бюджет поселения |  |  |
| 5. | Окашивание обочин автомобильных дорог | 2010 2011 2012 2013 2014 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | бюджет поселения |  |  |
| 6. | Содержание и ремонт наружного освещения улично-дорожной сети | 2010 2011 2012 2013 2014 | 232,108 215,825 485,400 499,200 395,800 | бюджет поселения |  |  |