АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАЦИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 апреля 2012 г.	                        № 27/3                                  п. Углегорский

Об утверждении отчета о ходе работ

по долгосрочной целевой

программе «Повышение безопасности

дорожного движения на территории

Углегорского сельского поселения

на 2010-2014 годы», по результатам за

1квартал 2012 года.

В соответствии с постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 30.12.2011 № 145 «О Порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ»

Постановляю:

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углегорского сельского поселения на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 29.12.2009 года № 65 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углегорского сельского поселения на 2010-2014 годы», по результатам за 1 квартал 2012 года  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Углегорского

сельского поселения                                                                     Аксенов А. Н.

Приложение

к постановлению № 27/3 от 13.04.2012

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Углегорского сельского поселения на 2010-2014 годы»

(наименование  долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» апреля 2012 г.

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муниципаль-ный заказчик | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повышение безопасности дорожного движения на территории Углегорского сельского поселения на 2010-2014годы | с 01.01.2012 по 31.12.2012 | Администрация Углегорского сельского поселения | Всего | 667,9 | 4612,591 | 163,2 | 4449,391 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 182,5 | 3574,939 | - | 3574,939 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 485,4 | 1037,652 | 163,2 | 874,452 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие № 1 Зимнее содержание дорог | 1,4 квартал 2012г. | Администрация Углегорского сельского поселения | всего | 36,2 | 36,2 | - | 36,2 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 36,2 | 36,2 | - | 36,2-поступление средств из областного бюджета планируется во 2 квартале |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие № 2 Капитальный ремонт тротуара по ул. Нечаева от пер. Советский до пер. Школьный и от пер. Кошевого до пер. Строительного | 2-3 кварталы 2012г. | Администрация Углегорского сельского поселения | всего | 0 | 1279,203 | - | 1279,203 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 1100,115 | - | 1100,115-освоение средств запланировано во 2-3 кварталах |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 179,088 | - | 179,088-освоение средств запланировано во 2-3 кварталах |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие № 3 Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер.Октябрьский | 2-3 кварталы 2012г. | Администрация Углегорского сельского поселения | всего | 0 | 2665,488 | - | 2665,488 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 2292,324 | - | 2292,324- освоение средств запланировано во 2-3 кварталах |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 373,164 | - | 373,164- освоение средств запланировано во 2-3 кварталах |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие № 4 Восстановление грунтового полотна автомобильной дороги по ул.Степной | 2-3 кварталы 2012г. | Администрация Углегорского сельского поселения | всего | 146,3 | 146,3 | - | 146,3 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 146,3 | 146,3 | - | 146,3 освоение средств запланировано во 2-3 кварталах |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятие № 5 Содержание и ремонт наружного освещения улично-дорожной сети | с 01.01.2012 по 31.12.2012 | Администрация Углегорского сельского поселения | всего | 485,4 | 485,4 | 163,2 | 322,2 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 485,4 | 485,4 | 163,2 | 322,2- освоение средств запланировано во 2-4 кварталах |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| и т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |