РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«УГЛЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  УГЛЕГОРСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

__________________________________________________________________

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 марта 2016 г.	                         № 34                                     п. Углегорский

О внесении изменений в постановление Администрации Углегорского сельского поселения № 7 от 26.09.2013 года Об утверждении муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения»

В соответствии с Постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 16.08.203г. № 91 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Углегорского сельского поселения, Постановлением Администрации Углегорского сельского поселения  от 16.08.2013г. № 89 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углегорского сельского поселения», Постановлением Администрации Углегорского сельского поселения от 16.08.2013г. № 90 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Углегорского сельского поселения»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

- Внести изменения в муниципальную программу Углегорского сельского поселения «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения» согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Углегорского

сельского поселения					И.А.Назмеева

- Приложение

к постановлению Администрации

Углегорского сельского поселения от 24.03.2016 года № 34

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  УГЛЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ УГЛЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Раздел I

| Наименование Программы | - (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | - Администрация Углегорское сельского поселения |
| Разработчик Программы | - Администрация Углегорского сельского поселения |
| Основная цель Программы | - повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Углегорского сельского поселения; - повышение качественного уровня жизни населения Углегорского сельского поселения; - улучшение внешнего облика станицы и условий проживания жителей поселения. |
| Основные задачи Программы | - повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Углегорского сельского поселения; - повышение качественного уровня жизни населения Углегорского сельского поселения; - улучшение внешнего облика станицы и условий проживания жителей поселения. -развитие географической сети особо охраняемых природных территорий Углегорского сельского поселения; -обеспечение охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий -создание условий для сохранения и воспроизводства объектов животного и растительного мира; -просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды; -организация детско-юношеского экологического движения. -обеспечение населения и объектов экономики сооружениями берегозащиты; -охрана лесов от пожаров; развитие материальной базы Углегорского сельского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение бункеров (бункеров накопителей) для сбора ТБО; |
| Сроки реализации | 2014-2020 годы |
| Исполнители Программы | - Администрация Углегорского сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования Программы | - Общий объём финансирования Программы составляет: - в 2014 году – 208,0 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета – тыс. рублей; из районного бюджета- тыс. рублей; из местного бюджета 208,0 - тыс. рублей; - в 2015 году – 130,0 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета – тыс. рублей; из районного бюджета - тыс. рублей; из местного бюджета – 130,0 тыс. рублей; - в 2016 году 66,8 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета – тыс. рублей; из районного бюджета - тыс. рублей; из местного бюджета – 66,8 тыс. рублей; - в 2017 году – 152,5 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета – тыс. рублей; из районного бюджета- тыс. рублей; из местного бюджета – 152,5 тыс. рублей; - в 2018 году – 152,5 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета – тыс. рублей; из районного бюджета - тыс. рублей; из местного бюджета – 152,5 тыс. рублей; - в 2019 году 152,5 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета – тыс. рублей; из районного бюджета - тыс. рублей; из местного бюджета – 152,5 тыс. рублей; - в 2020 году 152,5 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета – тыс. рублей; из районного бюджета - тыс. рублей; из местного бюджета – 152,5 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Повышение уровня экологического просвещения и образования. Обеспечение защищенности окружающей среды в условиях хозяйственной деятельности посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду. Оценка состояния окружающей среды с целью принятия своевременных управленческих решений по предотвращения негативного воздействия на окружающую среду. Обеспечение охраны объектов животного и растительного мира, повышение экологической культуры населения, доведение доли сельхозтоваропроизводителей и других организаций, не допустивших проведения сельскохозяйственных палов и выжиганий сухой растительности до 90%. Формирование экологического сознания и повышение экологической культуры населения района. Сокращение количества бесхозяйственных гидротехнических сооружений на 100%. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на 100%, изготовление и установка аншлагов, информационных стендов, связанных с охраной окружающей среды. Увеличение объема информации о состоянии окружающей среды, полученной на основе мониторинга. Охват предоставлением услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов юридических лиц на 90%, физических лиц на 70%. Уменьшение количества правонарушений в области санитарного состояния территории района. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Углегорского сельского поселения, Собрание депутатов Углегорского сельского поселения. |

Раздел I

«ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

В условиях реформирования экономики вопросы охраны окружающей среды приобретают особое значение. Экологическая ситуация в Ростовской области, и в частности в Углегорском сельском поселении, остается напряженной.

В связи с этим возрастает актуальность разработки и реализации мер по улучшению экологической ситуации, по рациональному использованию природных ресурсов, проведения воспитательной и образовательной работы с населением.

Программа содержит комплекс мероприятий по защите территории и населения от вредного воздействия вод, оздоровление экологической обстановки на водных объектах. Определение мероприятий Программы основано на наиболее острых проблемах.

Одной из серьезных экологических проблем в Углегорском  сельском поселении остается проблема хранения, переработки, утилизации и обезвреживания твердых бытовых отходов. Находящаяся на территории поселения свалка, куда вывозятся твердые отходы, не отвечает современным экологическим требованиям. Нерешенность вопросов размещения, переработки и утилизации твердых отходов приводит к увеличению их объемов, размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Проблема благоустройства  территории  сельского поселения является одной из насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения.

Площадь зелёных насаждений в поселении составляет 23,8 га.
Зеленое хозяйство поселения представлено наличием разных пород  деревьев, и  кустарников, требующих ухода, формовочной обрезки, уборки. На протяжении 2005 – 2013  годов осуществлена посадка  новых деревьев и  кустарников. 
На протяжении ряда лет в достаточной мере не производились работы по кронированию и валке сухостойных деревьев. Все это отрицательно сказывается на привлекательности поселения.
Разработка и реализация Программы позволит улучшить внешний облик, поселения повысить уровень благоустройства и санитарного состояния ст. Углегорский, комфортного проживания жителей поселения.

Формирование экологической культуры жителей Углегорского сельского поселения, повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков, являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде. При этом без информирования населения обо всех аспектах охраны окружающей среды и рационального природопользования, без реализации права граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды не произойдет радикальных изменений в его сознании и поведении.

Для комплексного решения указанных проблем разработана данная программа

II.  Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целями Программы являются:

- повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Углегорского сельского поселения;

- повышение эффективности охраны водных объектов, защищенности от негативного воздействия вод;

- предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение биологического разнообразия ;

- повышение качественного уровня жизни населения поселения; 
       -  улучшение внешнего облика ст. Углегорский  и условий проживания жителей поселения.

Задачами Программы являются:

1) Обеспечение экологической безопасности на территории Углегорского сельского поселения, в том числе:

снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

2) обеспечение сохранения зеленых насаждений Углегорского сельского поселения, их охраны и защиты, многоцелевого, рационального, непрерывного использования и воспроизводства;

3) организация системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры.

4) повысить уровень состояния территории микрорайонов, способствующего комфортной жизнедеятельности населения поселения;
	5) улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние ст. Углегорский;
	6) обеспечить развитие ландшафтно-рекреационного пространства, позволяющего сделать территорию микрорайонов комфортной для проживания жителей поселения.

Реализация Программы предусмотрена на период с 2010 по 2012 годы включительно.

- РАЗДЕЛ  III

«ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ»

Муниципальная программа «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения» подпрограмм не предусматривает

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке муниципальным заказчиком с исполнителями мероприятий Программы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Отбор исполнителей мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

При изменении объемов финансирования, предусмотренных Программой, муниципальные заказчики уточняют объемы финансирования за счет средств областного бюджета, местного бюджета, готовят предложения по внесению изменений в перечень мероприятий Программы и сроки их исполнения.

- РАЗДЕЛ IV

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета, а при необходимости районного и областного  бюджетов, и внебюджетных источников.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы утверждается постановлением Администрации Углегорского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой статье расходов местного бюджета в соответствии с утвердившим муниципальную программу нормативно-правовым актом Администрации Углегорского сельского поселения (Таблица № 5).

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет местного бюджета подлежит уточнению после утверждения Стратегии социально-экономического развития Углегорского сельского поселения до 2020 года.

При использовании средств местного бюджета и внебюджетных источников заполняется информация о расходах средств местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы согласно приложению (Таблица № 6).

Муниципальная программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на её реализацию в местном бюджет на очередной финансовый год и плановый период.

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствии с НПА о принятии решения об утверждении бюджета на очередной финансовый год и на плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствии с НПА о внесении изменений в  бюджет Углегорского сельского поселения   на текущий финансовый год и на плановый период не позднее одного месяца со дня вступления его в силу.

Муниципальная программа, предлагаемая к финансированию начиная с очередного финансового года, а также внесение изменений в программу в части изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы на очередной финансовый год и на плановый период, подлежат утверждению постановлением Администрации Углегорского сельского поселения не  позднее отведенных на эти мероприятия.

- РАЗДЕЛ V

- МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности Программы приведена в приложении №   к Программе.

По итогам реализации Программы к концу 2020 года будут достигнуты следующие ожидаемые результаты:

| 1) развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности и охране окружающей среды населения поселения; 2) повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; 3) улучшение технического состояния отдельных объектов жилищного фонда; 4) развитие культурного отдыха населения; 5) улучшение санитарного и экологического состояния станицы; 6) повышение уровня эстетики станицы; 7) возможность организации занятости детей и подростков; При успешной реализации Программы практически каждый двор на территории станицы будет обустроен отдельными малыми архитектурными формами, детскими и спортивными площадками. Внутри микрорайонов станицы увеличится количество зеленых насаждений и благоустроенных территорий общего назначения. |  |  |
| --- | --- | --- |

- понимая важность экологического образования, формирование экологической культуры детей, изучению экологической обстановки окружающей среды, воспитание патриотизма и гражданственности у молодежи района.

Степень достижения цели (решения задач) муниципальной  программы (Сд) рассчитывается по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где:

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

Зп – плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или

Сд = Зп / 3ф x 100% (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

- РАЗДЕЛ VI

- ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов (соглашений), заключаемых в установленном порядке с исполнителями мероприятий Программы.

Отбор исполнителей мероприятий Программы (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) осуществляется на конкурсной основе в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.

Порядок взаимодействии ответственных исполнителей, соисполнителей и участников муниципальной программы по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности программы определяет Администрация Углегорского сельского поселения.

Соисполнитель программы и участники программы оказывают всестороннюю помощь ответственному исполнителю при планировании мероприятий программы, определении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы,  достижению основных целей и задач программы, участвуют в софинансировании, в соответствии с заключенными договоренностями, разрабатывают и реализуют на территории поселения муниципальную программу «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Углегорского сельского поселения».

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальной программы (таблица № 10) соисполнитель муниципальной программы предоставляет в отдел экономики и финансов Администрации Углегорского сельского поселения:

6.1. отчет об исполнении плана реализации по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев – до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

6.2. отчет об исполнении плана реализации по итогам  за год – до 20 февраля года, следующего за отчетным.

Требования к отчету об исполнении плана реализации определяются методическими рекомендациями.

Годовой отчет должен содержать:

6.2.1. конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

6.2.2. перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

6.2.3. анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

6.2.4. данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;

6.2.5. сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

6.2.6. информацию о внесенных ответственным соисполнителем изменениях в муниципальную программу;

6.2.7. информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

6.2.8. информацию о реализации мер муниципального регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

6.2.9. предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период).

6.3.информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы); копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

6.4.план реализации муниципальной программы, разработанный на очередной финансовый год, который содержит перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

Соисполнитель программы и участники программы несут ответственность за представленную информацию в рамках действующего законодательства.

- Приложение

муниципальной программе «Благоустройство территории

Углегорского сельского поселения»

- Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной  программы  Углегорского сельского поселения «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения» и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год 2013 | текущий год 2014 | очередной финансовый год 2015 | первый год планового периода 2016 | второй этап реализации программы 2017-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение инвентаризации зеленых насаждений и изготовление паспортов | % |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Санитарная и формовочная обрезка деревьев | % |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Высадка цветов | % |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Борьба с карантинными объектами (амброзия, конопля, повелика, горчак розовый, паслен колючий) | % |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Обкосы территории Углегорского поселения | % |  |  |  |  |  |
| 2.Санитарное содержание |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Отлов безнадзорных животных | % |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Проведение противоклещевой обработки | % |  |  |  |  |  |
| 3 Обращение с ТБО |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Закупка контейнеров для мусора | Шт. |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Утилизация отходов | % |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Ликвидация стихийных свалок | % |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Строительство площадок для сбора ТБО |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Организация сбора вывоза ТБО |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Организация площадки ТБО |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Содержание площадок для временного хранения ТБО |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 2

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ

муниципальной  программы «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы |  | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  | Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение сходов граждан с доведение информации: - о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе - об охране окружающей среды - об исполнении правил благоустройства территории поселения - информационная работа с населением | Глава Углегорского сельского поселения, специалисты | Ежегодно весна 2014г. | Осень 2020г. | Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами: - проведение работы по заключению Договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 80 % |  |  |  |
| 2 | Проведение дней экологической безопасности «Экология. Безопасность. Жизнь». - в детских дошкольных и школьных заведениях, библиотеках, Домах Культуры провести занятия на тему «Сохраним планету» (конкурсы сочинений, поделок, рисунков, читательские конференции, круглые столы по проблемам экологии и т. д.). | Глава Углегорского сельского поселения, специалисты, руководители детских дошкольных и школьных учреждений, заведующие библиотек | Ежегодно 2014 г | 2020 г |  |  |  |  |
| 3 | Проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, Водоохранных зонах, карьерах, применение административной практики | Глава Углегорского сельского поселения, специалисты, участковый | Согласно графика объезда поселения 2014г | 2020г | Численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации |  |  |  |
| 4 | Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений: - проведение инвентаризации зеленых насаждений - обследование состояния зеленых насаждений, вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка. - проведение высадки декоративных деревьев и кустарников, устройство цветников - привлечение индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц к созданию зеленых насаждений | Глава Углегорского сельского поселения, специалисты, школьники, жители | Ежегодно 2014г | 2020г |  |  |  |  |
| 5 | Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый, паслен колючий): - проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности, в том числе и через средства массовой информации,о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов - проведение обследования с целью выявления новых очагов и уточнения динамики развития старых, - проведение обкосов территории - информирование населения о ходе проведения мероприятий по борьбе с карантинными объектами | Глава Углегорского сельского поселения, специалисты | Ежегодно с весны 2014 | по осень 2020 |  |  |  |  |
| 6 | Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения: - Проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке: - прилегающих к организациям и предприятиям территорий в населенных пунктах - кладбищ -содержание и обслуживание газопроводов; -ликвидация несанкционированных свалок; -содержание муниципальногоимущеста; - памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны -другие работы по благоустройству территории | Глава Углегорского сельского поселения, специалисты |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения: - Проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке: - прилегающих к организациям и предприятиям территорий в населенных пунктах - кладбищ -содержание и обслуживание газопроводов; -ликвидация несанкционированных свалок; -содержание муниципальногоимущеста; - памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны -другие работы по благоустройству территории | Глава Углегорского сельского поселения, специалисты | 2014 | 2016 |  |  |  |  |
| 8 | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: - проведение рейдов - применение административной практики | Глава Углегорского сельского поселения, специалисты, участковый | 2014 | 2016 |  |  |  |  |
| 9 | Отлов безнадзорных животных | Администрация Углегорского сельского поселения | 2014 | 2016 |  |  |  |  |
| 10 | Проведение противоклещевой обработка территории | Администрация Углегорского сельского поселения | 2014 Весна, лето | 2016 |  |  |  |  |
| 11 | Разработка генеральной схемы очистки территории ст. Углегорский | Администрация Углегорского сельского поселения | 2014 |  |  |  |  |  |

- Таблица 3

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной  программы <1>

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 /Мероприятие ВЦП |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 / Мероприятие ВЦП |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

<1> - вновь разрабатываемые нормативные правовые акты поселения

- Таблица 4

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг муниципальными учреждениями поселения  по муниципальной  программе «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения»

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Значение показателя объема услуги |  |  |  |  |  | Расходы областного и местного бюджетов на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | очередной финансовый год | первый год планового периода |  |  | второй год планового периода |  | очередной финансовый год | первый год планового периода |  | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| Наименование услуги и ее содержание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Проведение инвентаризации зеленых насаждений и изготовление паспортов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 санитарная и формовочная обрезка деревьев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Высадка цветов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 Борьба с карантинными объектами(амброзия, конопля, повелика, горчак розовый, паслен колючий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 Обкосы территорий Углегорского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Санитарное содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Отлов безнадзорных собак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Проведение противоклещевой обработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Обращение ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Закупка контейнеров для мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Утилизация отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 ликвидация стихийных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 Строительство площадок для сбора ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 Организация сбора вывоза ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 Содержание площадок для временного хранения ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 Организация площадок ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 5

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Расходы <2> (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год 2016 | первый год планового периода 2017 | второй год планового периода 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения» | всего <3>, в том числе: | 951 | X | X | X | _______, ___ | _____,__ | ______,__ |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы, всего |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2, всего |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | участник 2, всего |  | X | X | X |  |  |  |

<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств местного бюджета на реализацию основных мероприятий муниципальной программы. Для муниципальных программ Углегорского сельского поселения, разрабатываемых в 2013 году – после принятия местного закона о принятии решения Собрания депутатов о бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

<2> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<3> Здесь и далее в строке «всего» указываются все необходимые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства.

<4> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных   целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

- Таблица 6

Расходы

местного бюджета, районного, областного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Благоустройство территории Углегорского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год 2014 | первый год планового периода 2015 | второй год планового периода 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории Углегорского сельского поселения» | Всего* | 164,4 | 130,0 | 66,8 |
|  |  | областной бюджет * |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет* |  |  |  |
|  |  | местный бюджет* | 164,4 | 130,0 | 66,8 |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |

--------------------------------

<1> Здесь и далее в таблице в содержании графы указываются данные в соответствии с расходами местного бюджета (Таблица 6).

- * Распределение средств между бюджетами разных уровней подлежит уточнению.

- Таблица 7

Сведения

о показателях, включенных в государственный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт государственного (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не содержит показателей, входящих в состав данных официальной статистики |  |  |  |

- Таблица 7а

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной  программы«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование  Углегорского сельского поселения на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатель 1 |  |  | Базовый показатель 1 |
|  |  |  |  | Базовый показатель 2 |
|  | ... |  |  |  |