Приложение 3 к постановлению Администрации Углегорского сельского поселения от 27.04.2017 г № 41

ОТЧЕТ

о  реализации муниципальной  программы Углегорского сельского

поселения  «Благоустройство территории»  за  2017 год.

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год:

В целях комплексного решения проблем благоустройства, улучшения внешнего вида территории поселения, повышения комфортности проживания      населения Углегорского сельского поселения в рамках реализации                     муниципальной программы Углегорского сельского поселения                     «Благоустройство территории» (далее – муниципальная программа) в 2017 году было предусмотрено  20,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 20,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы 
167,4 тыс. рублей, в том числе средств:

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 167,4 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными          мероприятиями.

В 2017 году:

- приобретены 2 триммера для выкашивания растительности на общую сумму 25,0 тыс. рублей;

- проведены мероприятия по прочему  благоустройству и содержанию         территории, в числе которых работы по кронированию деревьев.

Выполненные мероприятия обеспечили в 2017 году решение задач, определенных муниципальной программой и достижение цели муниципальной программы по комплексному решению проблем благоустройства, улучшению внешнего вида территории поселения, повышения комфортности проживания.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы:

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками Муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы.

2.1. В 2017 году по подпрограмме 1 «Содержание территории Углегорского сельского поселения», включающей 3 основных мероприятия, достигнуты следующие результаты - основные мероприятия реализованы в полном объеме.

- Описание результатов реализации основных мероприятий приведены в           таблице 1.

- Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной  программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Содержание территории Углегорского сельского поселения» муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Благоустройство территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Мероприятия по содержанию территории» | Администрация Углегорского сельского поселения | 01.01.2017г | 31.12.2017г | 01.01.2017г | 31.12.2017 г. | 20,0 | 40,3 | - |
| 1.3. | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения | х | 31.12.2017г | х | 31.12.2017г. | х | х | - |
| 1.2 | Основное мероприятие «Мероприятия по озеленению» | Администрация Углегорского сельского поселения | 01.06.2017г | 30.10.2017г | 15.06.2017г | 30.10.2017г. | 0,0 | 102,1 | - |
| 1.3. | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения | х | 31.12.2017г | х | 31.12.2017г. | х | х | - |
| 1.7 | Основное мероприятие Мероприятия по прочему благоустройству | Администрация Углегорского сельского поселения | 01.01.2017г | 31.12.2017г | 01.01.2017г | 30.11.2017г. | 25,0 | 25,0 | - |
| 1.3. | Контрольное событие программы | Администрация Углегорского сельского поселения | х | 31.12.2017г | х | 31.12.2017г. | х | х | - |

В результате Подпрограммой 1 в 2017 году предусмотрено три основных мероприятий, которые выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования;

Меры правового регулирования, не предусмотрены муниципальной  программой.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Общий объем запланированных в 2017 году расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы составил 20,0 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местных бюджетов –20,0 тыс. рублей.

Фактически оплачено работ на сумму 167,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета –0,0 тыс. рублей;

местных бюджетов – 167,4 тыс. рублей.

Процент фактического освоения средств бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 100 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 3.

- Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета,  местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы Углегорского сельского поселения

«Благоустройство территории»  за  2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории» | всего | 20,0 | 167,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 20,0 | 167,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Содержание территории Углегорского сельского поселения» | всего | 20,0 | 40,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 20,0 | 40,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Мероприятия по озеленению территории» | всего | - | 102,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | 102,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | «Мероприятия по прочему благоустройству и содержанию территории» | всего | - | 25,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | 25,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

5. Сведения о достижении значений показателей 
(индикаторов) муниципальной программы

Для оценки хода реализации муниципальной программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В муниципальной программе, подпрограмме 1 на 2017 год предусмотрены 3 показателя, из них:

соответствуют ожидаемым значениям 1 показатель (№1, 3);

ожидаемые значения превышены по 2 показателям (№ 2).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в таблице 3

- Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Углегорского сельского поселения «Благоустройство территории» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля площади зеленых насаждений, охваченная уходными работами в общей площади зеленых насаждений | % | 78 | 78 | - | - |
| 2. | привлечение предприятий, организаций, учреждений и жителей поселения к активному участию в решении вопросов благоустройства территории поселения; | чел./ дн | 700 | 900 | 905 | «+5» превышение планового значения показателя связано с общим количеством субботников проведенных на территории поселения и жителей, принявших в них участие |
| 3. | развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий | % | 87 | 90 | 90 | - |
| Подпрограмма 1«Содержание территории Углегорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля площади зеленых насаждений, охваченная уходными работами в общей площади зеленых насаждений | % | 60,0 | 60,0 | - | - |
| 2. | привлечение предприятий, организаций, учреждений и жителей поселения к активному участию в решении вопросов благоустройства территории поселения; | чел./ дн | 700 | 900 | 905 | +5 превышение планового значения показателя связано с общим количеством субботников проведенных на территории поселения и жителей принявших в них участие |
| 3. | развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий | % | 87 | 90 | 90 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

Несоответствия объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе, объемам ассигнований местного бюджета отсутствуют.

7. Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы 
в 2017 году, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по результатам анализа достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями показателей (индикаторов).

Оценка достижений плановых показателей (индикаторов) в 2017 году

| № п/п | Индикативный показатель | Ед. измерения | план | факт | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | доля площади зеленых насаждений, охваченная уходными работами в общей площади зеленых насаждений | % | 78 | 78 | 1,0 |
| 2. | привлечение предприятий, организаций, учреждений и жителей поселения к активному участию в решении вопросов благоустройства территории поселения; | чел./ дн | 900 | 905 | 1,0 |
| 3. | развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий | % | 90 | 90 | 1,0 |

Оценка эффективности муниципальной программы проведена по следующим параметрам:

1.  Соотношение плановых и фактических значений показателей решения задач

значение критерия по показателю (индикатору) 1 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 3 равно 1,0;

Значение данных параметров: по показателям (индикаторам) №1,2,3  соответствует нормативному (больше либо равно 1) .

2. Выполнение мероприятий Программы – соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому.

Значение параметра 2 равно 100,0 проценту, что свидетельствует о высокой степени достижения запланированных результатов.

3. Соотношение планового и фактического объема финансирования мероприятий  Программы.

Значение параметра 3 равно 99,97 процентов.

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации мероприятий Программы затраченным ресурсам и уровень эффективности использования средств местного бюджета составляет 0,1. Значение данного показателя отвечает нормативному (должно быть меньше либо равно 1).

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 
в 2017 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения муниципальной программы в 2017 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2017 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

По итогам 2017 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета поселения.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2017 году не привлекались.

При реализации муниципальной программы ответственный исполнитель в рамках установленных бюджетных полномочий исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой объема средств.

- Сведения об оценке бюджетной эффективности приведены в таблице 4.

- Таблица 4

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной  программы поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме  в отчетном году «Благоустройство территории»

- (наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| «Мероприятия по озеленению территории» | 20,0 | 142,4 | 0 | 0 |
| «Мероприятия по прочему благоустройству и содержанию территории» | - | 25,0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | 20,0 | 25,0 | 0 | 0 |

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы Углегорского сельского поселения «Благоустройство территории».

Основной целью муниципальной программы является комплексное решение проблем благоустройства, улучшение внешнего вида территории поселения, повышение комфортности проживания.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

-организация освещения улиц на территории поселения;

-соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории;

-организация содержания, использования, охраны, защиты, воспроизводства зеленых насаждений, расположенных в границах  поселения;

-придание территории современного облика;

-создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания детей;

-организация взаимодействия между предприятиями, организациями, учреждениями

и жителями поселения при решении вопросов благоустройства территории.

В 2018 году  будет продолжена работа по решению указанных задач.